杭州师范大学信息化建设项目验收工作规程

项目验收工作是指根据学校采购工作管理的相关规定，对项目承建商开发的信息化应用系统或提供的设备等，进行验收评估。项目验收是系统或设备交付之前的最后一个确认操作，是学校信息化建设工作中管理性和防御性的必要控制程序。

- 验收目的

验收目的是确保项目承建商交付的系统、设备或服务符合合同要求，满足用户的需求，满足系统运行的需要，确保后续运维工作正常开展。

- 验收工作政策文件

- 杭州师范大学采购工作管理办法（杭师大发〔2014〕19号）

- 杭州师范大学信息化建设管理办法

- 验收范围

根据合同约定对承建单位开发的系统或提供的设备或服务进行验收。

- 验收形式

- 单价或批量在10万元以上的项目，必须由信息化中心协同国有资产管理处组织专家验收，验收报告存档。

- 10万元以下的项目，由信息化中心协同国有资产管理处根据项目情况确定验收形式。

- 验收依据

- 国家有关法律、法规以及相关标准；

- 项目合同；

- 经学校使用部门认可并经信息化中心备案核准的项目需求说明书（含需求调整）；

- 体现项目实施成效的相关文档：测试报告、用户报告等。

- 验收工作前提

- 建设项目确定的信息化基础设施、信息安全、应用系统等主体工程和辅助设施已按照设计要求建成，经测试和试运行合格，满足系统运行的需要；

- 建设项目完成相关的培训工作，落实售后服务措施；

- 各类设计、施工和竣工资料、技术文件完整、准确；

- 承建单位和学校使用部门对项目完成情况无争议。

- 项目验收程序

- 验收阶段工作职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 承建单位项目组 | 负责组织验收材料，按学校规定要求提交验收材料； 在校方要求现场验收的情况下，到场介绍项目实施情况、系统演示、现场答疑等工作； 配合学校做好其他工作。 |
| 学校使用部门 | 负责对验收材料进行初审； 负责对系统进行测试、检查； 配合信息化中心组织验收工作； 落实系统或设备移交后的日常运维保障工作。 |
| 验收专家 | 听取承建单位项目组汇报； 观摩系统演示； 对照合同与验收标准，审查项目完成情况； 审查项目组提交的验收材料； 给出验收结论。 |

- 承建单位需提供的验收资料

| 序号 | 工作 阶段 | 文件名称 | 是否必备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【下述材料将提交专家验收会及学校备案所用，请注意以下事项】 1、验收材料书面稿装订成册（需有目录），材料至少一式四份，其中一份为正本。 2、验收材料电子稿发送至hyj@hznu.edu.cn邮箱。 3、下表清单仅供参考，请按合同约定提供。 |
| 1 | 初始 阶段 | 项目合同 | 必备 |  |
| 2 |  | 软件开发需求分析说明书 | 必备 | 需有用户部门负责人签字、盖章并经信息化中心备案审核盖章后才予生效. |
| 3 |  | 项目实施方案 |  | 含工作组名单、实施日程、需校方配合的工作清单等. |
| 4 | 实施与部署阶段 | 详细设计方案 | 必备 | 对功能需求进一步细化，形成详细的业务流程图、表单、页面设计、技术方案等. |
| 5 |  | 软件开发项目需求变更登记表 |  | 如有需求变更的，则必备。需由用户部门负责人签字、盖章并经信息化中心备案审核盖章后才予生效. |
| 6 |  | 系统部署方案（含相关参数等） | 必备 |  |
| 7 |  | 与第三方系统或平台集成方案与集成报告 | 必备 |  |
| 8 |  | 数据库设计说明书 | 必备 | 需提供数据库超级管理员账户 |
| 9 |  | 实施阶段其他技术文档 |  |  |
| 10 | 测试阶段 | 测试方案 | 必备 |  |
| 11 |  | 测试报告 | 必备 |  |
| 12 | 试运行阶段 | 系统试运行报告 | 必备 |  |
| 13 | 系统培训阶段 | 用户手册 | 必备 | 一般应含一般用户、管理员角色2个版本。 |
| 14 |  | 培训记录 |  |  |
| 15 | 验收阶段 | 项目完成情况确认单 | 必备 | 用表格条目式，对项目需求、系统实现情况两者进行对比。表格需有用户部门负责人签字、盖章。 |
| 16 |  | 项目实施总结报告 | 必备 |  |
| 17 |  | 项目验收申请 | 必备 | 用户认可，同意提交验收，签字盖章。 |
| 18 |  | 其它合同约定的或与项目验收相关的材料 |  |  |

- 项目验收申请样本

杭州师范大学***系统项目验收申请

| 项目名称 | 杭州师范大学***系统（合同编号：20**-**、合同金额：***万元） |
| --- | --- |
| 承建单位 | ****公司 |
| 公司项目负责人 | ***（手机号码:135*****，电子邮箱:****，公司电话:010-***） |
| 使用部门 | 杭州师范大学**处 | 学校项目负责人 | *** |
| 验收申请说明 |
| 1、***公司已基本完成了合同规定的***、***、***等模块的开发、安装、调试等工作，完成了与****第三方系统（平台）的集成工作。20**年*月*日至**月**日，公司配合杭师大***处进行了系统功能测试（试运行），测试结果……。 2、***公司项目组对系统操作进行了……培训并提供了用户手册，校方**处已经基本掌握了系统的日常操作能力。 3、***公司项目组提供了项目需求文档、系统部署方案、第三方系统或平台集成方案与集成报告、系统试运行报告、项目完成情况确认单、项目实施报告、数据库表结构及与第三方系统对接接口文档、其它合同约定的或与项目验收相关的材料……等验收资料。 4、项目实施过程中，因**原因未完成的情况如下：……下一步的措施是什么？ ***公司已经履行了合同约定，现系统已经投入使用并稳定运行，请学校对项目进行综合验收。 公司：（盖章） 签字： 日期：20**年*月*日 |
| 学校使用部门意见 | ***公司已经完成了合同约定的各项任务，***系统运行情况良好，该项目没有存在争议事项。同意按照学校相关规定提交验收。【如有问题应如实填写】 负责人签字（部门盖章）： 日期： |
| 信息化 中心意见 |  |

- 项目验收报告样本

## 杭州师范大学信息化软件开发项目验收意见

201*年**月**日，杭州师范大学组织专家组在仓前校区恕园15号108室对【项目合同名称】（合同编号：HZNU-***）进行项目验收。专家组在听取了【公司名称】所做的有关项目建设情况汇报和学校【该合同学校牵头部门全称】使用情况汇报，查阅了相关的资料后，对项目完成情况进行了仔细的审核，形成验收意见如下：

1、提供的技术文档规范、完整，符合验收要求。

2、按照合同的有关要求，【公司名称】已完成了合同规定的 【此处一般填写功能模块】和数据对接等系统开发、部署、试运行和培训工作。

3、【公司名称】较好地执行了合同中的要求，提供的成果符合合同要求。

专家组同意通过该项目的验收。建议【公司名称】针对项目实施中要求对【存在哪些细节问题】等功能进行完善，进一步配合学校运行维护好系统。

专家组成员签字：

201*年*月*日